## Slide 1
S Cargo · 못먹어도 S카고
KPT 회고
Keep · Problem · Try
게이트 OCR · 검사소 과적 검사 담당 기준

## Slide 2
KPT
한눈에 보기
S Cargo · KPT 회고
2
Keep
계속할 것
번호판 인식 모델을 직접 학습
입차부터 출차까지 한 흐름으로 연결
판정은 서버 한 곳에서
문제를 기록하며 해결
Problem
문제였던 것
시연 시나리오 · 더미 데이터를 늦게 준비
코드 병합이 어려웠음
서버 상태가 메모리에 의존
화면마다 기준이 달랐음
실제 장비가 없어 결과가 랜덤
Try
다음에 시도할 것
개발 전에 먼저 정하기
매일 한 번 통합
상태는 DB 기준으로
기준은 서버가 내려주기
시연 모드 + 백업 영상
Notes: 프로젝트를 Keep, Problem, Try로 정리했습니다. 잘한 점은 이어가고, 문제는 원인을 짚고, 다음에 시도할 것을 정했습니다.

## Slide 3
KEEP
잘해서 계속할 것
S Cargo · KPT 회고
3
01
번호판 인식 모델을 직접 학습
YOLO11 탐지 + CRNN 문자 인식을 실험 기록과 함께 개선
02
입차부터 출차까지 한 흐름으로 연결
게이트 OCR → 상하차 → 검사소 계량 → 출차 통제
03
판정은 서버 한 곳에서
화면을 조작해도 결과가 바뀌지 않고, 출차는 화면·서버 이중 차단
04
문제를 기록하며 해결
트러블슈팅 · QA 결과서 · 수정 목록으로 원인과 조치를 남김
Notes: 잘한 점입니다. 모델을 직접 학습하고, 전체 업무 흐름을 끝까지 연결했고, 판정을 서버에 두어 신뢰성을 확보했습니다. 문제가 생길 때마다 원인과 조치를 문서로 남긴 것도 계속 가져갈 습관입니다.

## Slide 4
PROBLEM
문제였던 것
S Cargo · KPT 회고
4
01
시연 시나리오 · 더미 데이터를 늦게 준비
리허설에서 흐름이 끊기고 발표가 18분에 그침
02
코드 병합이 어려웠음
백엔드 폴더 중복, 줄바꿈 깨짐, 작업 폴더가 여러 개로 나뉨
03
서버 상태가 메모리에 의존
재시작하면 로그인 · 입차 사진 · 구내 차량 정보가 사라짐
04
화면마다 기준이 달랐음
카드 판정 vs 서버 판정, 대시보드 상태 분류, 계중대/검사소 용어
05
실제 장비가 없어 결과가 랜덤
보여주고 싶은 장면(과적 차단)이 나올지 예측이 어려움
Notes: 문제는 다섯 가지였습니다. 가장 컸던 건 시연 시나리오와 데이터를 늦게 준비한 것이고, 코드 병합과 서버 재시작 시 상태가 사라지는 문제, 화면마다 기준이 다른 문제도 반복됐습니다.

## Slide 5
TRY
다음에 시도할 것
S Cargo · KPT 회고
5
01
개발 전에 먼저 정하기
API 규격 · 용어집 · 시연 시나리오를 첫 주에 확정
02
매일 한 번 통합
Git 브랜치 + PR 리뷰, 작업 폴더는 저장소 하나로
03
상태는 DB 기준으로
메모리 대신 DB 기록으로 판단, 서버 간 인증은 자동 재로그인
04
기준은 서버가 내려주기
판정 기준을 API로 받아 화면은 그대로 표시
05
시연 모드 + 백업 영상
시연 결과 고정, 장애 대비 녹화 영상 준비
Notes: 다음에는 개발 전에 규격과 시나리오를 먼저 정하고, 매일 통합하고, 상태는 DB 기준으로 판단하겠습니다. 판정 기준은 서버가 내려주고, 시연은 결과 고정 모드와 백업 영상으로 대비하겠습니다.

## Slide 6
ACTION
문제와 시도 연결
S Cargo · KPT 회고
6
Problem
Try
시나리오 · 데이터 늦게 준비
→
개발 전에 시연 시나리오 확정 + 시연 모드
코드 병합 어려움
→
매일 한 번 통합, 저장소 하나로
서버 상태가 메모리에 의존
→
상태는 DB 기준, 자동 재로그인
화면마다 기준이 다름
→
판정 기준을 서버 API로 내려주기, 용어집
결과가 랜덤
→
시연 결과 고정 + 백업 영상
Notes: 각 문제에 어떤 시도로 대응하는지 연결한 표입니다.