## Slide 1
실패 분석 · 번호판 인식 AI 학습
왜 안 읽혔는가 — YOLO 학습 실패 원인과 개선 방안
도로교통 예지보전 프로젝트 · 못먹어도 S카고
번호판 위치 검출 모델(YOLOv8) 1차 학습 회고

## Slide 2
SUMMARY
한 줄 요약
번호판 위치 검출(YOLO)은 성공했지만, 로보플로우 export 과정의 512×512 리사이즈로 원본 해상도가 손실되어 실제 글자 인식(OCR)은 25장 중 0장으로 완전히 실패했다.
이번 회고에서 확인한 것
1
위치 검출과 글자 인식은 별개 문제 — YOLO는 '어디 있는지'만 찾고, 글자를 읽는 건 OCR의 역할 — 하나가 잘 된다고 다른 하나도 잘 되는 게 아님
2
원인은 모델이 아니라 데이터 전처리 — 학습 방식이나 코드 문제가 아니라, 로보플로우 버전 생성 단계의 기본 리사이즈 설정이 원인이었음
3
라벨링 과정 자체도 손이 많이 감 — 클래스 미지정으로 저장 누락, 클래스 중복 생성 등 로보플로우 UI 익숙해지는 데 시행착오가 있었음

## Slide 3
진행 과정
라벨링부터 학습·테스트까지
단계 | 내용 | 결과
사진 수집·업로드 | 촬영한 트럭 사진 997장을 로보플로우(Roboflow)에 업로드 | 일부(38장)만 우선 라벨링 진행
라벨링(1차 시도) | 번호판 위치에 박스 표시 후 클래스 미지정 상태로 다음 사진 이동 | 저장 누락 — 2장만 정상 반영됨
라벨링(재작업) | 박스 + 클래스(plate) 지정 후 저장 확인(체크 표시)까지 확인하며 재진행 | 35장 라벨링 완료 (train 25 · val 7 · test 3)
버전 생성·학습 | 기본 전처리(크기 조정 512×512 포함) 그대로 YOLOv8n 전이학습, 50 epoch | 박스 검출 성능은 우수 (mAP50 0.995)
전체 검증(batch_check) | 학습된 모델로 25장 일괄 검사 — 위치 검출 + OCR 글자 인식 | 위치 검출 24/25 성공 · 글자 인식 0/25 실패

## Slide 4
실패 원인
무엇이 문제였나
① 라벨 저장 누락
박스만 그리고 클래스 이름을 확정(Enter)하지 않은 채 다음 사진으로 넘어가면 저장이 안 됨 — 38장 중 2장만 반영되는 원인이 됨
② 클래스 혼선
라벨링 도중 클래스가 2개로 분리되어 잡힘 — 같은 대상을 다른 이름으로 등록하면 학습 데이터가 갈라짐
③ 해상도 손실 (핵심 원인)
버전 생성 시 기본 포함된 '크기 조정 512×512' 전처리로 원본 사진이 축소됨 — 번호판 영역이 25×12픽셀 수준까지 줄어 글자 정보 자체가 소실됨

## Slide 5
근거 데이터
위치는 찾는데, 글자는 못 읽는다
24 / 25
YOLO 위치 검출 성공
0 / 25
번호판 글자 인식 성공
512 × 512
export된 사진 크기
(원본 대비 축소됨)
실제 검출된 번호판 박스 크기: 가로 25픽셀 × 세로 12픽셀 — 3배로 확대해도 없던 디테일이 생기지 않아 OCR이 글자를 구분하지 못함

## Slide 6
개선 방안
다음엔 이렇게 바꾼다
1
리사이즈 없이 재-export — 버전 생성 시 '크기 조정' 전처리 단계를 제거하고 원본 해상도 그대로 export — 진행 중, 재학습으로 검증 예정
2
데이터 100장 이상으로 확충 — 현재 35장은 파이프라인 검증 수준 — 다양한 각도·거리·조명의 사진을 더 모아 재학습해야 신뢰할 수 있는 성능이 나옴
3
촬영 가이드 적용 — 번호판이 사진 화면의 최소 10~20% 이상을 차지하도록 가까이서 촬영 — 원본이 흐리면 어떤 전처리로도 복구 불가
4
라벨링 시 저장 확인 습관화 — 박스 → 클래스 지정 → 저장 확인(체크 표시)까지 매번 확인하고 다음 사진으로 이동 — 클래스명도 처음부터 통일

## Slide 7
정리
요약
원인은 데이터
모델·코드 문제가 아니라 export 단계의 리사이즈 설정이 실패의 핵심 원인
역할 분리 구조는 유효
YOLO(위치) + easyocr(전체 이미지 글자 인식) 하이브리드 구조 자체는 그대로 유지
다음 액션 명확
리사이즈 제거 재-export → 재학습 → batch_check.py로 재검증
장기 과제
사진 100장 이상 확충 + 촬영 가이드 공유로 데이터 품질부터 개선
못먹어도 S카고 · 번호판 인식 AI 학습 실패 분석