## Slide 1
2차 시도 결과 · 번호판 인식 AI 학습
해상도는 고쳤는데 — 글자는 여전히 못 읽는다
도로교통 예지보전 프로젝트 · 못먹어도 S카고
번호판 위치 검출 모델(YOLOv8) 2차 학습 회고

## Slide 2
SUMMARY
한 줄 요약
1차 원인이었던 해상도 손실은 해결했지만, 위치 검출된 번호판 이미지가 선명해진 뒤에도 easyocr이 글자를 다르게 잘못 읽는(오인식) 새로운 문제가 나타났다.
1차와 다른 점
1
실패 유형이 바뀜 — 1차는 '아예 못 읽음(판독불가)', 2차는 '읽긴 하는데 틀리게 읽음(오인식)' — 데이터 문제에서 인식 로직 문제로 원인이 이동함
2
위치 검출은 오히려 소폭 하락 — mAP50 0.995 → 0.944 (Recall 0.857) — 검증 사진이 7장뿐이라 통계적으로 큰 의미는 없는 변동
3
전체 이미지 → 크롭 방식으로 재전환 — 리사이즈 문제로 한때 전체 이미지 검사로 바꿨었는데, 원본 해상도가 살아있는 지금은 다시 번호판 부분만 잘라 확대하는 방식이 더 유리함

## Slide 3
1차 vs 2차
무엇이 달라졌나
항목 | 1차 | 2차
export 해상도 | 512×512 (리사이즈 적용) | 원본 해상도 유지 (리사이즈 제거)
파일 크기(zip) | 약 1.5MB | 약 63MB
위치 검출(mAP50) | 0.995 | 0.944 (검증 7장 기준, 변동 범위 내)
글자 인식 방식 | 전체 이미지 OCR | 번호판 크롭 + 확대 후 OCR
실패 양상 | 글자를 아예 못 찾음 (판독불가) | 글자는 찾는데 다르게 읽음 (오인식)
해상도 문제는 해결됐다는 게 증명됨 — 이제는 '데이터 품질'이 아니라 'OCR 인식 정확도' 자체가 다음 과제

## Slide 4
원인 분석
왜 선명한데도 틀리게 읽나
① 범용 OCR 모델의 한계
easyocr은 한국 번호판 전용으로 학습된 모델이 아님 — 한국 번호판 특유의 각진 글꼴·양각(음각) 형태·볼트 자국 등에 최적화되어 있지 않아 비슷한 모양의 다른 글자로 착각하기 쉬움
② 정규식 필터가 엄격함
신형·구형 번호판 패턴에 한 글자라도 안 맞으면 후보에서 통째로 탈락 — 7글자 중 1글자만 오인식돼도 '인식 실패'로 집계됨
③ 크롭 파라미터 미검증
이번에 크롭+확대 방식으로 막 전환한 상태라, 패딩 비율·확대 배율 등이 이 데이터셋에 최적화된 값인지 아직 검증 전

## Slide 5
개선 방안
3차에서 시도할 것
1
크롭 방식 정량 검증 — batch_check.py를 크롭 방식으로 업데이트 — 전체 사진 대상 위치 검출 · 인식 성공률을 다시 수치로 확보 (진행 예정)
2
전처리 유무 A/B 비교 — 선명한 크롭에 흑백·블러 전처리를 다시 넣었을 때/뺐을 때 결과를 비교해 이 데이터셋에 맞는 조합 확인
3
오인식 패턴 로그로 확인 — 정규식 통과 실패 시 원본 인식 텍스트를 함께 기록(batch_check.py 반영 완료) — 어떤 글자를 어떤 글자로 착각하는지 패턴 파악
4
데이터 100장 이상 확충 — 여전히 35장은 적음 — 보유 중인 추가 사진들을 라벨링해 재학습하면 위치 검출·크롭 정확도 모두 개선 여지 있음

## Slide 6
정리
요약
1차 문제는 해결됨
리사이즈 제거로 해상도 손실 문제는 확실히 해소 — 재발 시 원인은 다른 곳
2차 문제는 인식 로직
OCR이 글자를 찾긴 하지만 정확도가 낮음 — 데이터가 아니라 모델·후처리 튜닝이 필요한 단계
정량 검증이 다음 순서
batch_check.py로 크롭 방식 성공률을 숫자로 확보한 뒤 3차 방향 결정
장기적으로는 데이터 확충
35장으로는 한계 — 100장 이상 라벨링해야 신뢰할 수 있는 성능 기대 가능
못먹어도 S카고 · 번호판 인식 AI 학습 2차 결과