## Slide 1: SCargo 문제 해결 정리
게이트 OCR · 검사소(과적) · 게이트아웃 — 발생 문제와 해결 방법
2026.10.02 · 못먹어도 S카고

## Slide 2: 한눈에 보기
17
해결한 문제
4
영역 (환경·백엔드·검사소·게이트)
3
수정한 레이어 (Vue · Spring · FastAPI)
업무 흐름
게이트인
(ENTRY OCR)
▶
상하차
완료(COMPLETED)
▶
검사소
계량 1회
▶
과적 판정
is_violation
▶
게이트아웃
(EXIT OCR)
게이트아웃은 상하차 COMPLETED + 이번 방문 과적 통과 차량만 허용

## Slide 3: ① 실행 환경 문제
환경 · 실행
문제 | 원인 | 해결
STS 수정 미반영 | 외부에서 고친 파일을 STS가 다시 컴파일하지 않음 | F5 새로고침 → Project ▸ Clean → Terminate 후 재실행 (bin/main 클래스 시각으로 확인)
포트 8080 충돌 | 이전 백엔드 프로세스가 살아 있음 | PowerShell: Stop-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080 -State Listen).OwningProcess -Force
PowerShell for 오류 | cmd 전용 for 구문을 PowerShell에서 실행 | cmd는 netstat + taskkill /PID, PowerShell은 위 Stop-Process 사용
세션 역직렬화 에러 | 재시작 시 이전 세션 파일을 복원하다 실패 | application.yml: server.servlet.session.persistent: false
git push 실패 | 원격 저장소 주소/권한 불일치 | 본인 저장소(mussinv6-commits/scargo)로 remote 지정 후 push

## Slide 4: ② 백엔드 병합 · 데이터 문제
백엔드
문제 | 원인 | 해결
백엔드 폴더 2개 | 루트 scargo/ 와 backend/scargo 가 서로 다른 기능 보유 | backend/scargo 로 통합 (병합_안내_261002.md), 루트 scargo/ 는 삭제 대상
로그인 풀림 / 403 | 미인증 요청이 로그인 페이지 리다이렉트로 처리 | SecurityConfig: /error permitAll + HttpStatusEntryPoint(401), 팀원 필터 유지
팀원 파일 줄바꿈 깨짐 | 빈 줄이 두 배로 들어간 상태로 전달 | 줄바꿈 정규화 후 토큰/AST로 검증하고 병합
컨테이너 수동 선택 | 검사소 화면에서 컨테이너를 직접 골라야 했음 | DB 매핑 데이터를 자동 조회해 차량별 컨테이너 자동 반영
실시간 컨테이너 미배정 | 게이트 OCR 직후 컨테이너 연결 조회 누락 | 대기열 조회 시 컨테이너 정보를 함께 조회하도록 수정

## Slide 5: ③ 검사소(과적) 계량 문제
검사소
문제 | 원인 | 해결
과적 2번 측정 | 게이트아웃(EXIT) 기록도 계량 대기열에 다시 올라옴 | getQueue 에서 EXIT 기록·이미 계량한 차량 제외, 재계량 요청은 409 반환
총중량에 컨테이너 누락 | 축중 합계에 트럭만 반영 | 트럭 자중 + 컨테이너 자중 + 화물 = 총중량, vgmWeightKg 저장
중복 과적 기록 | 수정 전 2회 계량으로 쌓인 데이터 | DB에서 중복 행 삭제 (수정 후엔 재발 안 함)
미니 플레이어 깨짐 | CSS 클래스 wb-mini 이름 충돌 | 미니 플레이어 클래스를 wb-pip* 로 분리
명칭 혼재 | 계중대 / 검사소 용어가 섞여 있음 | 화면·API·주석 14개 파일 일괄 "검사소"로 통일

## Slide 6: ④ 게이트 OCR · 게이트아웃 문제
게이트
문제 | 원인 | 해결
EXIT 사진 못 찾음 | ENTRY 사진 경로를 메모리에만 저장 → gate_api 재시작 시 유실 | 게이트_수신함 processed → inbox → failed 폴더 순으로 재검색 + 중복 사진 정리
과적 차량도 출차 가능 | 게이트아웃 버튼에 과적 조건 없음 | 화면: 과적 통과일 때만 버튼 활성 / gate_api: 미통과면 409 거부 (이중 차단)
다른 차량 진입 불가 | 한 대씩 ENTRY→대기→EXIT 순서 고정 + localStorage 값에 의존 | 구내 차량 목록 방식: 게이트인 항상 가능, 차량마다 게이트아웃 버튼
지난 방문 기록 섞임 | 재입차 차량에 이전 상하차·과적 기록이 매칭 | 이번 게이트인 시각 이후 과적 기록만, 상하차는 recordId 최신 1건만 사용
DB는 정상인데 화면은 과적 | 최종통과(is_passed) 컬럼만 보고 판정 | 과적 여부(is_violation) 기준으로 판정 통일 (화면 + gate_api)

## Slide 7: 게이트아웃 판정 규칙 (최종)
게이트
⏳ 검사소 대기
이번 방문 과적 기록 없음
⏳ 상하차 진행
상하차 COMPLETED 아님
⛔ 과적
is_violation = true → 재계량 통과 필요
✅ 출차 가능
COMPLETED + is_violation = false
이중 차단 구조
화면 (GateDemo.vue)
3초마다 차량별 상하차·과적 상태 조회, 조건 불충족 시 버튼 비활성
서버 (gate_api.py)
EXIT 요청 시 DB 최신 과적 결과 재확인, 미통과면 409 거부
기록 범위
게이트인 시각(−5초) 이후 기록만 사용 → 이전 방문과 분리
예외: 이번 수정 전에 들어온 차량은 목록에서 ✕ 후 다시 게이트인

## Slide 8: 적용 체크리스트 · 남은 작업
재시작 순서
1
STS F5 → Clean → 백엔드 재시작 (8080)
2
gate_api.py 재시작 (8001)
3
브라우저 F5 (5173)
4
새 차량으로 게이트인 → 검사소 → 게이트아웃 확인
남은 작업
중복 과적 기록 DB 정리
루트 scargo/ · 새 폴더 (3) 삭제
재입차 시 PENDING 상하차 기록 생성 확인
최신 코드 git push