## Slide 1
회의록 · 데이터 · 판정기준 · 일정 점검
과적 · 과속 판정 기준 확정 및 중간발표 일정 점검
도로교통 예지보전 프로젝트
2026 · 09 · 11 (7일차)

## Slide 2
SUMMARY
한 줄 요약
학습용 데이터 1만 장 제공이 확정됐고, 과적은 40톤 기준 10% 초과(44톤)로 판정 기준을 잡았다. 과속은 대형 화물차 실주행 영상 확보가 어려워 1차 범위에서 제외하고, 2차에서 소형 택배차량 위주로 진행하기로 했다.
확정 사항
1
데이터 확보 — 학습용 이미지 1만 장 제공 확정 — 트레일러 번호판 인식 실패 시 화물차 뒷번호판으로 대체 매칭
2
과적 판정 기준 — 40톤 기준 10% 초과, 즉 44톤 이상을 과적으로 판정(실주행 데이터 부족분은 더미 데이터로 보완)
3
중간발표 일정 — 10월 7일로 확정 — 추석 연휴가 껴 있어 실질 작업 기간이 촉박함을 팀 전체가 인지

## Slide 3
DATA
데이터 확보 · 번호판 매칭 방안
항목 | 내용 | 비고
데이터 제공량 | 학습 · 검증용 이미지 1만 장 제공 확정 | 번호판 인식 모델 학습에 활용
번호판 매칭 | 트랙터-트레일러 앞뒤 번호판 매칭이 기본 방식 | 트레일러 번호판 인식 실패 시 화물차 뒷번호판으로 대체
과적 판정 기준 | 40톤 기준 10% 초과(44톤 이상)를 과적으로 판정 | 실측 데이터 부족한 구간은 더미 데이터로 보완
트레일러 번호판이 가려지거나 인식되지 않는 경우가 실제로 많아, 화물차(트랙터) 뒷번호판을 대체 식별자로 쓰는 방식을 우선 적용하기로 함

## Slide 4
SPEED
과속 판정 범위 조정 — 1차 · 2차 구분
주요 내용
1
문제 상황 — 대형 화물차가 실제로 과속 주행하는 영상 확보가 어려워, 학습에 쓸 수 있는 실데이터가 부족함을 확인
2
1차 범위 조정 — 대형 화물차 과속 판정은 1차 개발 범위에서 제외하기로 결정
3
2차 진행 방향 — 택배 등 소형 차량은 과속 영상 확보가 상대적으로 쉬워, 2차 개발에서 소형 택배차량 위주로 과속 판정 진행
비고 은정은 데이터 수집 방향을 택배 차량 번호판 · 주행 영상 위주로 전환, 택배사별 폴더로 분류해 정리하기로 함

## Slide 5
AUTH
회원가입 · 로그인 진행 상황
항목 | 내용 | 담당
회원가입 로직 | 강사님이 제공한 템플릿에 회원가입 로직이 이미 포함되어 있어 그대로 활용하기로 결정 | 태수 — 주석 정리
로그인 화면 | 로그인 창 작업을 진행하며 아이디 저장 기능을 추가로 구현 | 은정
템플릿을 그대로 쓰는 대신, 제출 전 코드에 원본 작성자 주석 등이 남지 않도록 태수가 정리하기로 함

## Slide 6
DEFERRED
확인 필요 · 추후 논의 과제
항만 내 가상 경로 시각화
화물차의 항만 내 이동 경로를 어떻게 시각화할지 아직 미해결 — 월요일부터 본격적으로 논의 예정
캘린더 · API 시각화 아이디어
한솔에게 캘린더와 대시보드 차트 등 API 데이터 시각화 아이디어를 제안 — 구체 방식은 추후 확정
일정 압박
중간발표(10/7)까지 추석 연휴가 포함되어 있어 실작업 가능 일수가 예상보다 적음을 팀 전체가 인지

## Slide 7
NEXT STEPS
다음 회의 전 할 일
데이터 정리
제공받은 1만 장 데이터 확인 및 번호판 매칭(트레일러 → 화물차 뒷번호 대체) 로직 적용 준비
과속 데이터 전환
은정은 소형 택배차량 번호판 · 주행 데이터 수집으로 전환, 택배사별 폴더 분류
회원가입 · 로그인 마무리
태수는 템플릿 코드 주석 정리, 은정은 로그인 화면 아이디 저장 기능 마무리
경로 시각화 논의
항만 내 가상 경로 시각화 방식을 월요일부터 본격 논의 — 한솔 제안(캘린더 · 차트) 검토
못먹어도 S카고 · 도로교통 예지보전 프로젝트 회의자료