## Slide 1: 시연 시나리오 제안
리허설 회고 · 시연 구성 · 더미 데이터 · 역할 분담 (회의 안건)
못먹어도 S카고 · 2026.10.06

## Slide 2: 리허설에서 무엇이 문제였나
1
시나리오 없음
무엇을 어떤 순서로 보여줄지 정하지 않아 화면을 오가며 즉흥 진행
2
더미 데이터 없음
연습 기록 · 지난 과적 기록이 섞여 화면이 지저분하고 흐름이 끊김
3
결과가 랜덤
과적 여부가 랜덤이라 보여주고 싶은 장면(과적 차단)이 나올지 모름
4
돌발 상황 대비 없음
로그인 풀림 · 대기열 0대 · 사진 없음 등 발생 시 대처 방법 없음
→ "보여줄 장면"을 먼저 정하고, 그 장면이 나오도록 데이터를 맞춘다

## Slide 3: 시연 구성 — 차량 3대, 역할을 미리 정한다
차량 A · 정상 차량
카고 3축 · 등록
게이트인 → 계량 통과 → 출차
기본 흐름을 보여줌
차량 B · 과적 차량 ★
세미 5축 · 등록
과적 판정 → 출차 잠김
재계량 통과 → 출차
차량 C · 미등록 차량
등록 안 함
번호판은 인식, 차단기 안 열림
관리자 알림 발생
5분 안에 통과 · 과적 · 미등록 세 가지 판정을 모두 보여줌. 클라이맥스는 차량 B의 "출차 차단"

## Slide 4: 장면별 흐름 (약 5분)
# | 화면 | 진행 | 멘트 (한 줄) | 시간
1 | PPT | 과적 사고 · 수기 검사의 한계 소개 | "사람이 보던 걸 자동으로 막겠습니다" | 30초
2 | 게이트 OCR | 차량 A 게이트인 → 인식 · 차단기 열림 | "AI가 번호판을 읽고 등록 차량인지 판단합니다" | 40초
3 | 검사소 계량 | 차량 A 자동 계량 → 통과 | "축별 무게를 재고 서버가 기준대로 판정합니다" | 40초
4 | 게이트 OCR | 차량 C 게이트인 → 미등록 차단 · 알림 | "등록되지 않은 차량은 들어올 수 없습니다" | 30초
5 | 게이트 → 검사소 | 차량 B 게이트인 → 계량 → 과적 ★ | "4축이 10톤을 넘어 과적입니다" | 50초
6 | 게이트 OCR | A 게이트아웃 성공 / B 버튼 잠김 ★ | "과적 차량은 나갈 수 없습니다" | 30초
7 | 검사소 → 게이트 | B 재계량 통과 → 게이트아웃 | "짐을 줄이고 다시 재면 통과됩니다" | 40초
8 | 과적 목록 · 지도 | 쌓인 기록 · 이동 경로 확인 | "모든 과정이 기록으로 남습니다" | 30초

## Slide 5: 시연용 더미 데이터 — 시나리오에 맞춰 이것만
구분 | 준비할 것 | 왜 필요한가
업체 · 기사 | 시연용 운송사 1곳, 기사 2명 | 차량 소속 · 알림 대상
차량 (trucks) | A(카고 3축) · B(세미 5축) 등록, C는 등록 안 함, 최대적재량 입력 | 등록/미등록 판정, 적재중량 판정
컨테이너 · 배정 | A · B에 컨테이너 1개씩 (자중 · 최대총중량) | 검사소 화면 컨테이너 자동 표시
상하차 작업 | A · B에 PENDING 1건씩 | 게이트인 후 상하차가 자동 진행 → 출차 조건 충족
번호판 사진 | 게이트_수신함에 A · B · C 사진 3장만 | 원하는 순서로 인식
기록 정리 | 연습 때 쌓인 게이트 · 과적 기록 삭제 | 목록 화면을 깨끗하게

## Slide 6: 논의 안건 — 과적 결과를 고정할 것인가
현재 상태
과적 무게는 랜덤 생성 (적재율 75~125%)
차량 B가 통과해 버리거나 차량 A가 과적이 될 수 있음
클라이맥스(출차 차단)가 안 나올 위험
선택지
① 시연 모드 추가: A는 항상 통과, B는 첫 계량 과적 · 재계량 통과
② 그대로 두고 여러 번 시도 (시간 낭비 위험)
③ 녹화 영상으로 대체
제안: ① 시연 모드 + ③ 백업 녹화 영상 함께 준비
※ ①은 코드 수정이 필요하므로 회의에서 결정 후 진행

## Slide 7: 시연 전 체크리스트 · 돌발 상황 대응
시연 10분 전
서버 순서: 백엔드(8080) → gate_api(8001) → 프론트(5173)
관리자 로그인 (다른 계정은 시크릿 창)
수신함 사진 3장 확인
연습 기록 정리됐는지 확인
탭 미리 열기: 게이트 OCR · 검사소 · 과적 목록
화면 확대 125% · 알림 끄기
증상 | 대처
로그인이 필요합니다 | 로그아웃 → 재로그인
대기열 0대 | 게이트인 다시
사진 없음 | 수신함에 사진 다시 넣기
서버 멈춤 | 해당 서버만 재실행
전부 꼬임 | 백업 녹화 영상 재생

## Slide 8: 역할 분담 · 할 일 (회의에서 채우기)
할 일 | 담당 | 마감
시연 시나리오 · 멘트 확정 |  | 
더미 데이터 준비 (차량 · 컨테이너 · 상하차 작업) |  | 
번호판 사진 3장 준비 |  | 
과적 결과 고정 여부 결정 · 반영 |  | 
백업 시연 영상 녹화 |  | 
발표자 / 조작자 정하기 |  | 
최종 리허설 (시나리오대로 2회) |  |