## Slide 1: SCargo QA 결과서
게이트 OCR · 검사소 계량 · 로그인 — 발견 이슈와 조치
2026.10.06 · 대상: 최종파일 (frontend / backend / python)

## Slide 2: QA 요약
10
발견 이슈
8
조치 완료 (재테스트 필요)
2
확인 필요
영역 | 이슈 수 | 주요 내용
게이트 OCR | 3 | 구내 차량 목록 사라짐, 과적 차량 출차, 설명 문구
검사소 계량 | 4 | 재계량 목록 누락·중복, 기록 표 정렬, 명칭
로그인 / 공통 | 3 | 로그인 반복 만료, 만료 후 화면 불일치, 글꼴·간격

## Slide 3: 이슈 목록 ① 게이트 OCR · 검사소
QA
No | 이슈 | 원인 | 조치 | 상태
1 | 게이트 화면 구내 차량 목록이 비어 있음 | 목록을 브라우저 저장값에만 보관 → 재접속·다른 PC에서 사라짐 | DB 게이트 기록 기준으로 동기화 (최신 기록 ENTRY=구내, EXIT=제외) | 조치 완료
2 | 과적 차량이 출차(EXIT)됨 (경기94자8768, 10/06 11:03) | 추정: gate_api 재시작으로 입차 시각 정보 소실 → 날짜 무관 최신 검사로 판정 | 원인 확인 중 (출차 직전 재계량 여부 확인 필요) | 확인 필요
3 | 검사소 재계량 목록에서 지난 과적 차량 누락 | "오늘 계량 기록"만 조회 | 미통과 과적 기록을 날짜 무관 함께 표시 (지난 기록은 날짜 표시) | 조치 완료
4 | 재계량 목록에 같은 차량이 여러 줄 | 미통과 기록 전부 표시 | 차량당 최신 과적 1건, 이후 재계량한 차량 제외 | 조치 완료
5 | 오늘 계량 기록 표 줄·정렬 불규칙 | 사유 줄바꿈, 정렬·글꼴 혼재 | 가운데 정렬, 행 높이 고정, 사유 말줄임 + 툴팁 | 조치 완료

## Slide 4: 이슈 목록 ② 로그인 · 공통 UI
QA
No | 이슈 | 원인 | 조치 | 상태
6 | 로그인 중인데 "로그인이 만료되었습니다" 반복 | DevTools 자동 재시작으로 서버 세션 삭제, 기본 세션 30분, 같은 브라우저 다른 탭 로그인 | 자동 재시작 끔, 세션 12시간, 다른 계정은 시크릿 창 사용 | 조치 완료
7 | 서버 로그인이 풀려도 화면은 로그인 상태 | 화면 로그인 정보(sessionStorage)를 지우지 않음 | 401 응답 시 화면 로그인 정보 삭제 후 로그인 화면으로 이동 | 조치 완료
8 | 게이트·검사소 글꼴 크기·간격 제각각 | 화면별 개별 스타일 (10.5~13.5px 혼재, 제목 컴포넌트 다름) | 공통 제목 컴포넌트, 12/13/14px 단계로 통일, 여백 통일 | 조치 완료
9 | 실시간 기록 설명 문구가 길고 개발용 표현 | 파일명·내부 설명 노출 | "3초마다 갱신됩니다."로 변경 | 조치 완료
10 | "계중대" 명칭 혼재 | 용어 미통일 | 화면·메뉴·대시보드 "검사소"로 통일 (백엔드 Java 주석은 폴더 깊이로 미확인) | 확인 필요

## Slide 5: 확인 필요 — 과적 차량 출차 (No.2)
확인 필요
현상
경기94자8768: 검사 #73 과적(미통과) 상태
10/06 11:03:07 EXIT(출차 완료) 기록 생성
출차 차단 코드(gate_api _overload_passed)는 파일에 존재
추정 원인
gate_api 재시작 → 메모리의 입차 시각 사라짐
시각 조건 없이 "가장 최근 검사"로 판정 → 정상 기록이 최신이면 통과
또는 출차 직전 재계량으로 실제 통과
확인 방법 / 개선안
DB: SELECT check_id, is_violation, checked_at FROM overload_checks WHERE vehicle_no='경기94자8768' ORDER BY checked_at DESC
최신 행이 정상이면 → 의도대로 동작 / 과적이면 → 버그
개선안: 입차 시각을 메모리 대신 DB 최신 ENTRY 게이트 기록(pass_at)에서 조회해 재시작에도 유지

## Slide 6: 재테스트 체크리스트
TEST
# | 테스트 | 기대 결과 | 결과
T1 | 백엔드 재실행 후 로그인 → 30분 이상 방치 후 화면 이동 | 로그인 유지 | ☐
T2 | STS에서 Java 파일 저장 | 백엔드 자동 재시작 안 함, 로그인 유지 | ☐
T3 | 서버 정지 상태에서 관리자 화면 조작 | 로그인 화면으로 자동 이동 | ☐
T4 | 게이트인 → 다른 브라우저/PC에서 게이트 화면 열기 | 같은 구내 차량 목록 표시 | ☐
T5 | 과적 판정 차량 게이트아웃 시도 | 버튼 비활성 + 서버 409 거부 | ☐
T6 | 지난날 과적 차량 → 검사소 화면 | 재계량 목록에 1건만, 날짜 표시 | ☐
T7 | 재계량 통과 → 게이트 화면 | "출차 가능" 표시, 게이트아웃 성공 | ☐
T8 | gate_api 재시작 후 과적 차량 게이트아웃 (No.2 재현) | 409 거부되어야 함 | ☐

## Slide 7: 수정 파일 · 적용 방법
파일 | 이슈 No. | 적용
frontend/src/components/gate/GateDemo.vue | 1, 8, 9 | 브라우저 F5
frontend/src/components/admin/screens/AdminWeighbridge.vue | 3, 4, 5, 8 | 브라우저 F5
frontend/src/components/admin/WeighbridgeRouteMap.vue | 8 | 브라우저 F5
frontend/src/utils/adminApi.js | 7 | 브라우저 F5
frontend/src/components/admin/adminMenu.js · AdminDashboard.vue | 10 | 브라우저 F5
backend/scargo/src/main/resources/application.yml | 6 | 백엔드 정지 → 재실행 후 재로그인
순서: 백엔드 재실행 → gate_api 재실행 → 브라우저 F5 → 로그인 → 체크리스트 T1~T8